Приложение 1

к постановлению администрации 
Южненского сельского поселение Белореченского района

от 04.03.2024 № 99

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Южненского сельского поселения Белореченского района «Дорожная деятельность в отношении дорог

общего пользования»

| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель главы Южненского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | администрация Южненского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Улучшение дорожных условий |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | - повышение пропускной способности автомобильных дорог; -обеспечение безопасного движения транспортных средств; -улучшение технического состояния автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Южненского сельского поселения Белореченского района |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей |  | -доля отремонтированных дорог в общей площади дорог (асфальтовое и гравийное покрытие) |  |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2024-2029 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  | Годы реализации |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |
|  | 2024 год |  | 5 905,2 |  |  | 5 905,2 |  |  |
|  | 2025 год |  | 5 527,8 |  |  | 5 527,8 |  |  |
|  | 2026 год |  | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |
|  | 2027 год |  | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |
|  | 2028 год |  | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |
|  | 2029 год |  | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |
|  | Всего |  | 34 434,2 |  |  | 34 434,2» |  |  |

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Южненского сельского поселение Белореченского района от ___________________ № ______ |
| --- | --- |

«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | улучшение дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | - повышение пропускной способности автомобильных дорог; -обеспечение безопасного движения транспортных средств; -улучшение технического состояния автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 «Оплата поставки уличной электроэнергии» |  | 2024 | 275,0 |  |  | 275,0 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Южненского сельского поселения |
|  |  |  | 2025 | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 650,0 |  |  | 1 650,0 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Устройство и ремонт линий уличного освещения, технологическое присоединение линий уличного освещения» |  | 2024 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Южненского сельского поселения |
|  |  |  | 2025 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Профилирование грейдирование дорог, в том числе покос сорной растительности, очистка дорог от снежной массы» |  | 2024 | 2 637,9 |  |  | 2 637,9 |  | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах поселения. | Администрация Южненского сельского поселения |
|  |  |  | 2025 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 12 637,9 |  |  | 12 637,9 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие №4 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог поселения» |  | 2024 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах поселения. | Администрация Южненского сельского поселения |
|  |  |  | 2025 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие №5 «Установка дорожных знаков» |  | 2024 | 692,3 |  |  | 692,3 |  | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах поселения. | Администрация Южненского сельского поселения |
|  |  |  | 2025 | 952,8 |  |  | 952,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1 175,3 |  |  | 1 175,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1 175,3 |  |  | 1 175,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 1 175,3 |  |  | 1 175,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 1 175,3 |  |  | 1 175,3 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6 346,3 |  |  | 6 346,3 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024 | 5 905,2 |  |  | 5 905,2 |  | Х | Х» |
|  |  |  | 2025 | 5 527,8 |  |  | 5 527,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 5 750,3 |  |  | 5 750,3 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 34 434,2 |  |  | 34 434,2 |  |  |  |