Приложение

к постановлению администрации 
Южненского сельского поселение Белореченского района

от ___________________ № _____

Муниципальная программа Южненского сельского поселения

Белореченского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Южненского сельского поселения Белореченского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»

| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель главы Южненского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | администрация Южненского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Южненского сельского поселения Белореченского района |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей |  | Уровень софинансированных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2024-2029 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  | Годы реализации |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |
|  | 2024 год |  | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |
|  | 2025 год |  | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |
|  | 2026 год |  | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |
|  | 2027 год |  | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |
|  | 2028 год |  | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |
|  | 2029 год |  | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |
|  | Всего |  | 73,2 |  |  | 73,2 |  |  |

- Целевые показатели муниципальной программы

Основная цель программы: улучшение условий проживания в жилищном фонде. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для поддержания в удовлетворительном техническом и противопожарном состоянии муниципального жилищного фонда;

- создание условий для поддержания для поддержания общего имущества МКД в состоянии, соответствующем действующим требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и пожарной безопасности жилых зданий.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для обеспечения системного подхода к решению задач муниципальной программы разработаны мероприятия муниципальной программы (приложение 3).

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании оценок:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы. В связи с этим, администрация Южненского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Совета о бюджете на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, анализ целевых показателей.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Южненского сельского поселения.

Начальник финансового отдела

администрации Южненского сельского поселения

Белореченского района                                                                        М.А. Мефредова

|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе Южненского сельского поселения Белореченского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» |
| --- | --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»

| № пп/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Уровень софинансированных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | %. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  | Приложение 2 к муниципальной программе Южненского сельского поселения Белореченского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя |  | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень софинансированных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | %. | равная | О = Отр / Ото x 100%, где: О – уровень софинансирования; Отр – количество ЖФ; Ото – оплата взносов | реестр имущества акты выполненных работ |  | финансовый отдел | ежегодно |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе Южненского сельского поселения Белореченского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 «Взносы на капитальный ремонт» |  | 2024 | 12,2 |  |  | 12,2 |  | Приведение муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями | Администрация Южненского сельского поселения |
|  |  |  | 2025 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 73,2 |  |  | 73,2 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024 | 12,2 |  |  | 12,2 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2025 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 73,2 |  |  | 73,2 |  |  |  |